- U M O W A

K.7013.9.2.2017

w dniu …-10-2017 r. w Szczecinku pomiędzy Miastem Szczecinek, Pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Szczecinek w imieniu którego działa:

- 1. Daniel Rak 	- Zastępca Burmistrza Miasta, przy kontrasygnacie Grzegorza Kołomyckiego – Skarbnika Miasta

a,

………………………………………… , zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

- ………………………………….

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Na podstawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 
…-10-2017 r. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący zakres prac projektowych:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej  budowy następujących obiektów:

- oświetlenia ul. Wyścigowej na odcinku od ul. Władysława Bartoszewskiego do ul. Sadowej w Szczecinku oraz oświetlenia skweru na tyłach budynku przy ul. Władysława Bartoszewskiego nr 11 – 19 (działka nr 231 i nr 1030 obr. 13)

- oświetlenia drogi w obrębie śmietnika przy ul. Mierosławskiego 1-1a w Szczecinku oraz oświetlenia drogi przy ul. Mierosławskiego 23b (działka nr 363/23 obr. 08)

- oświetlenia drogi biegnącej od skrzyżowania ul. Bocznej i ul. Szarych Szeregów do ul. Miodowej w Szczecinku (działka nr 39/1 obr. 22 ) oraz oświetlenia drogi na ul. Bocznej na odcinku od skrzyżowania z ul. Czwartaków do posesji nr 19 (działka nr 48/12 obr. 22).

- oświetlenia terenu pomiędzy budynkami (w tym dojścia do śmietnika) przy 
ul. kard. S. Wyszyńskiego 27 – 35 i ul. E. Plater 17 – 23  w Szczecinku (działka nr 447/27 i 447/29 obr. 13)

- oświetlenia ścieżki biegnącej od siedziby Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. J.Piłsudskiego 3 w Szczecinku, na odcinku od Skateparku  do Hali „Ślusarnia” (działka nr 83/6 i 84/25 obr. 12)

- oświetlenia chodnika przy siłowni w plenerze na terenie skweru przy zbiegu ul. Koszalińskiej i ul. G. Narutowicza w Szczecinku oraz oświetlenia projektowanego chodnika przy skwerze wzdłuż ul. Koszalińskiej (działka nr 3 obr. 08)

- oświetlenia terenu miejskiego (plac zabaw) pomiędzy budynkami przy ul. Nowej 1-5 i ul. Myśliwskiej 4-7 w Szczecinku (działka nr 211/18 obr. 08);

- modernizacji istniejącej sieci oświetleniowej przy ul. Lelewela w Szczecinku (działka nr 294 obr. 13  i nr 62 obr. 12);

- oświetlenia bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 7 ul. Krakowska 1 w Szczecinku (działka nr 572/3 obr. 07);

- oświetlenia terenu garaży położonych przy skrzyżowaniu ulic ul. G. Narutowicza i ul. Wodociągowej w Szczecinku (działka nr 101/18 obr. 09);

- oświetlenia drogi przy ul. Wypoczynkowej w Szczecinku (działka nr 227/1 obr. 28) na odcinku od skrzyżowania z ul Cichą do obwodnicy o długości ok. oraz  drogi przy ul. Wypoczynkowej (działka nr 21/6 obr. 28);

- oświetlenia drogi przy ul. Sójczej w Szczecinku na odcinku od ul. Kukułczej  do obwodnicy (działka nr 234/7 obr. 28);

- oświetlenia drogi biegnącej równolegle do targowiska od ul. Winnicznej do ul. Cieślaka  w Szczecinku (działka nr 513/8, 513/9, 514/3, 513/15 obr. 13);

- oświetlenia drogi przy ul. Szarych Szeregów w Szczecinku na odcinku od posesji nr 25 do przepompowni (działka nr 26/26 obr. 22).

- Zakres wykonania dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

- uzyskanie kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego niezbędnej do wykonania projektu budowlanego;

- opracowanie projektu budowlanego wraz z projektem wykonawczym (wszystkie branże) – 5 egz.;

- uzgodnienia projektu budowlanego;

- opracowanie przedmiaru robót w/g KNR /forma czytelna – drukarka laserowa lub atramentowa/ - 5 egz.;

- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów – 2 egz.;

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych –5 egz.;

- opracowanie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego /forma czytelna – drukarka laserowa lub atramentowa/ – 2 egz.;

- spisanie ewentualnych umów o udostępnienie terenu z wszystkimi właścicielami działek;

- uzyskanie ewentualnych warunków technicznych;

- sporządzenie wniosku o pozwolenie na budowę;

- uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień;

- Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 1 powinna zawierać:

- projekt zagospodarowania terenu;

- projekt budowlany i projekt wykonawczy /wszystkie niezbędne branże/;

- oświadczenia projektantów o kompletności prac projektowych oraz oświadczenia projektantów i sprawdzających o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- stosowne pozwolenia, uzgodnienia, opinie projektu budowlanego i decyzje administracyjne pozwalające na realizację robót wymagane odrębnymi przepisami;

- stosownie do potrzeb, wystąpienie do gestorów mediów i uzyskanie warunków technicznych ;

- stosownie do potrzeb, umowy o udostępnienie terenu z wszystkimi właścicielami działek.

- Wykonawca jest zobowiązany do:

- uzgodnienia rozwiązań technicznych i materiałowych z zamawiającym;

- uzyskania pozwolenia na budowę na podstawie opracowanej dokumentacji lub zgłoszenia robót budowlanych;

- udzielania niezwłocznie zamawiającemu wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych;

- Wykonawca przenosi na zamawiającego prawa autorskie do wykonanej na podstawie niniejszej umowy dokumentacji projektowej z dniem sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego, po usunięciu wad w dokumentacji projektowej.

- Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana w formie pisemnej - papierowej w ilości egzemplarzy jak w ust. 2 oraz w 4 egz. w formie elektronicznej na płycie CD, po 2 egz. z możliwością oraz bez możliwości edycji: pliki tekstowe w formacie doc i pdf, fotografie w formacie tif lub jpg, rysunki w formacie dwg i pdf, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie w formacie ath i pdf.

- Projekt budowlany wraz z projektami wykonawczymi i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych powinny spełniać wszelkie warunki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r, poz. 1129) oraz umożliwiać wykonanie inwestycji /projekt wykonawczy/.

- Projekt budowlany wraz z projektami wykonawczymi powinien spełniać wszelkie warunki do uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r, poz. 462).

- Projekt budowlany wraz z projektami wykonawczymi powinien spełniać wszelkie warunki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r, poz. 463).

- Kosztorys inwestorski powinien spełniać wszelkie warunki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z odmową udzielenia zamawiającemu pozwolenia na budowę z powodu nieprawidłowości wykonanego projektu lub opóźnienia jego wydania z powodu nałożenia przez organ wydający pozwolenie na budowę, obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie, w tym również szkody polegające na opóźnieniu w realizacji inwestycji.

§ 2

- Strony ustalają następujące terminy realizacji prac:

1/ rozpoczęcie prac - październik 2017 r.

2/ zakończenie prac - przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej, o której mowa w §1 oraz złożenie wniosków o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Szczecinku - nie później niż 15.12.2017 r.

- Terminem zakończenia prac projektowych, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 jest dzień sporządzenia protokołu zdawczo – odbiorczego, spisanego w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, po usunięciu wad w dokumentacji projektowej.

§ 3

- Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać sprawdzenia jakości dokumentacji projektowej.

- W przypadku stwierdzenia w każdej chwili, a w szczególności w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy wad odebranej dokumentacji, Wykonawca zobowiązany będzie wadę usunąć na własny koszt w terminie ustalonym przez Zamawiającego, a w przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę Zamawiający usunie wady obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę.

§ 4

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości: ………….. zł netto + VAT, (słownie: ………………………….….+ VAT) tj. łącznie ……………………………… zł brutto (słownie: ………………………….…), w tym:

- oświetlenia ul. Wyścigowej na odcinku od ul. Władysława Bartoszewskiego do ul. Sadowej w Szczecinku oraz oświetlenia skweru na tyłach budynku przy ul. Władysława Bartoszewskiego nr 11 – 19 (działka nr 231 i nr 1030 obr. 13)

brutto: ................................................... zł

- oświetlenia terenu w obrębie śmietnika przy ul. Mierosławskiego 1-1a w Szczecinku oraz oświetlenia drogi przy ul. Mierosławskiego 23b (działka nr 363/23 obr. 08)

brutto: ................................................... zł

- oświetlenia drogi biegnącej od skrzyżowania ul. Bocznej i ul. Szarych Szeregów do ul. Miodowej w Szczecinku (działka nr 39/1 obr. 22 ) oraz oświetlenia drogi na ul. Bocznej od skrzyżowania z ul. Czwartaków do posesji nr 19 (działka nr 48/12 obr. 22);

brutto: ................................................... zł

- oświetlenia terenu pomiędzy budynkami (w tym dojścia do śmietnika) przy 
ul. kard. S. Wyszyńskiego 27 – 35 i ul. E. Plater 17 – 23  w Szczecinku (działka nr 447/27 i 447/29 obr. 13)

brutto: ................................................... zł

- oświetlenia ścieżki biegnącej od siedziby Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. J.Piłsudskiego 3 w Szczecinku, na odcinku od Skateparku  do Hali „Ślusarnia” (działka nr 83/6 i 84/25 obr. 12)

brutto: ................................................... zł

- oświetlenia chodnika przy siłowni w plenerze na terenie skweru przy zbiegu ul. Koszalińskiej i ul. G. Narutowicza w Szczecinku oraz oświetlenia projektowanego chodnika przy skwerze wzdłuż ul. Koszalińskiej (działka nr 3 obr. 08)

brutto: ................................................... zł

- oświetlenia terenu miejskiego (plac zabaw) pomiędzy budynkami przy ul. Nowej 1-5 i  ul. Myśliwskiej 4-7 w Szczecinku (działka nr 211/18 obr. 08)

brutto: ................................................... zł

- modernizacji istniejącej sieci oświetleniowej przy ul. Lelewela w Szczecinku (działka nr 294 obr. 13  i nr 62 obr. 12)

brutto: ................................................... zł

- oświetlenia bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 7, ul. Krakowska 1 w Szczecinku (działka nr 572/3 obr. 07)

brutto: ................................................... zł

- oświetlenia terenu garaży położonych przy skrzyżowaniu ulic ul. G. Narutowicza i ul. Wodociągowej w Szczecinku (działka nr 101/18 obr. 09)

brutto: ................................................... zł

- oświetlenia drogi przy ul. Wypoczynkowej w Szczecinku (działka nr 227/1 obr. 28) na odcinku od skrzyżowania z ul Cichą do obwodnicy o długości ok. oraz  drogi przy ul. Wypoczynkowej (działka nr 21/6 obr. 28);

brutto: ................................................... zł

- oświetlenia drogi przy ul. Sójczej w Szczecinku na odcinku od ul. Kukułczej do obwodnicy (działka nr 234/7 obr. 28);

brutto: ................................................... zł

- oświetlenia drogi biegnącej równolegle do targowiska od ul. Winnicznej do ul. Cieślaka  w Szczecinku (działka nr 513/8, 513/9, 514/3, 513/15 obr. 13);

brutto: ................................................... zł

- oświetlenia drogi przy ul. Szarych Szeregów w Szczecinku na odcinku od posesji nr 25 do przepompowni (działka nr 26/26 obr. 22).

brutto: ................................................... zł

- Strony stwierdzają, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało poprawnie określone z pełną odpowiedzialnością Wykonawcy za interpretację danych i jest ono wystarczające przez cały czas trwania umowy wraz z okresem rękojmi bez możliwości jego zmiany w trakcie trwania umowy (wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z art. 632 K. c.) oraz pokrywa koszty wszelkich wymaganych pozwoleń, uzgodnień i opinii, sprawowania nadzoru autorskiego oraz przekazania praw autorskich.

- Wykonanie ewentualnych prac projektowych dodatkowych może nastąpić wyłącznie w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania niniejszej umowy, wymaga ono uprzedniego spisania protokołu konieczności przez Wykonawcę i Zamawiającego, zatwierdzenia go przez Zamawiającego oraz spisaniu umowy po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku wykonania przez Wykonawcę prac projektowych dodatkowych bez uprzedniego zatwierdzenia ich przez Zamawiającego, Zamawiający nie ma obowiązku zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace projektowe dodatkowe.

- Prace projektowe zamienne i zaniechane wymagają uprzedniego spisania protokołu konieczności przez Wykonawcę i Zamawiającego oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zostaną rozliczone z korektą wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 za wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o wyliczoną cenę ryczałtową podaną w ofercie oraz spisaniu aneksu.

Wykonawca wyraża zgodę na zmniejszenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.1 w przypadku wykonania prac projektowych zamiennych o niższej wartości od przyjętej w ofercie lub ich zaniechaniu.

§ 5

- Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT, wystawionej po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli zaawansowania prac realizowanych przez Wykonawcę.

§ 6

- Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywać się będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT.

- Faktura VAT prawidłowo wystawiona wraz z dokumentami rozliczeniowymi będzie płatna w ciągu 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

- Za prawidłowo wystawioną fakturę VAT, rozumie się fakturę zawierającą następujące dane Nabywcy i Płatnika:

Nabywca:   	Miasto Szczecinek				Płatnik: 	Urząd Miasta

Pl. Wolności 13 				   		Pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek			 	   		78-400 Szczecinek

NIP: 673-00-10-209

- Numer identyfikacyjny VAT:

Wykonawcy - …………………….

§ 7

- Do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy ze strony Wykonawcy wyznacza się ……………………………………. .

- Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się Jana Zarembę - Inspektora Wydziału Komunalnego.

§ 8

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości obiektu lub robót wykonanych na podstawie tej dokumentacji, lecz nie później niż 7 lat od terminu zakończenia prac, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, potwierdzonych protokołem zdawczo-odbiorczym.

- Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu wad obiektów spowodowanych wadami dokumentacji projektowej w wysokości wszystkich strat poniesionych przez Zamawiającego.

§ 9

- Wykonawca jest obowiązany w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy do zapłaty kary umownej Zamawiającemu w wysokości jn:

1/ za opóźnienie Wykonawcy w przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy w wysokości 0,30 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego,

2/ za opóźnienie Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,30 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

3/ za każdorazowe nieudzielenie niezwłocznie zamawiającemu wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w wysokości 1,00 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1,

4/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.

- Zamawiający jest obowiązany do zapłaty kary umownej Wykonawcy w wysokości jn:

1/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.

- W przypadku poniesienia szkody wyższej od zastrzeżonych powyżej kar umownych, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z przysługującego wynagrodzenia.

§ 10

- Strony nie będą odpowiedzialne za niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie swych odpowiednich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w przypadkach, gdy takie niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie spowodowane zostało zaistnieniem siły wyższej.

- Siła wyższa oznacza nadzwyczajny przypadek pozostający poza kontrolą, działaniami lub powstrzymaniem się od działań przez stronę, którego nie sposób było przewidzieć ani uniknąć, który zaistniał po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okoliczności stanowiące siłę wyższą dla celów niniejszej umowy uznaje się przede wszystkim wojnę, klęski żywiołowe i inne działania sił przyrody, strajki, awarie, a także nadzwyczajne działania rządowe i administracyjne oraz działania podmiotów mających wpływ na wykonanie niniejszej umowy, a których działalność jest niezależna od stron umowy.

- Każda ze stron, w miarę możliwości, zobowiązuje się poinformować stronę drugą o przypadkach i charakterze siły wyższej, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie ich wzajemnych zobowiązań i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

- W przypadku, gdyby okoliczność siły wyższej będzie trwała dłużej niż 14 dni, każda ze stron będzie uprawniona do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 11

Zmiany do niniejszej umowy mogą być wnoszone tylko na piśmie za obopólną zgodą stron w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

§ 13

- Wszelka korespondencja między stronami będzie dokonywana na adresy umieszczone na pierwszej stronie niniejszej umowy.

- W wypadku zmiany adresu, każda ze stron jest zobowiązana do powiadomienia na piśmie o tym fakcie drugą stronę.

- Wszelkie negatywne konsekwencje wynikające z braku informacji, o której mowa w ust. 2 obciążają stronę, która nie dopełniła obowiązku poinformowania o zmianie adresu.

- Korespondencja wysłana listem poleconym lub pocztą kurierską na adres podany na wstępie niniejszej umowy jest uważana za doręczoną.

§ 14

- Jeżeli jakieś postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie się nieskuteczne, to nie narusza to ważności pozostałych postanowień. Strony umowy w takim przypadku zobowiązane są do dokonania uregulowania zastępczego, które jest możliwie najbliższe celowi gospodarczemu postanowienia nieskutecznego.

- Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, że informacja ma być „pisemna” lub „na piśmie” lub „z zachowaniem formy pisemnej”, oznacza to wszelkie informacje pisane i drukowane komputerowo wysłane listem poleconym.

§ 15

Wszelkie ewentualne spory wynikające z treści i wykonywania niniejszej umowy lub z nią związane, strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, działając w dobrej wierze i w poszanowaniu słusznego interesu drugiej strony. Jeżeli wypracowanie rozwiązania polubownego w terminie 15 dni od poinformowania o zaistnieniu sporu nie będzie możliwe, strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego, sądowi powszechnemu.

§ 16

Integralną częścią umowy jest zapytanie ofertowe Zamawiającego na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oświetlenia obiektów na terenie miasta Szczecinek oraz oferta Wykonawcy.

§ 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA