- W Z Ó R    U M O W Y

- K.7021.10.79.2019

w dniu ….11.2019 r. w Szczecinku pomiędzy Miastem Szczecinek, pl. Wolności 13,                      78-400 Szczecinek, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Szczecinek, w imieniu którego działa:

- Pan Maciej Makselon – Zastępca Burmistrza Miasta, przy kontrasygnacie Elżbiety Muchy - Dyrektora Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Szczecinek działającej z upoważnienia Skarbnika Miasta Szczecinek,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………., zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez:

………………………………………..,

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w generalnym wykonawstwie, zgodnie ze złożoną ofertą, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej następujący zakres robót: świadczenie usługi naprawy elementów dekoracji  oświetleniowych oraz wykonanie montażu i demontażu elementów dekoracji świątecznych na terenie miasta Szczecinek w okresie od 22.11.2019 r. (rozpoczęcie montażu) do 07.02.2020 r. (zakończenie demontażu), w następującym zakresie:

  - sprawdzenie i naprawa 148 szt. istniejących dekoracji oświetleniowych do montażu na latarnię oraz 24 szt. istniejących węży świetlnych przeznaczonych do montażu na straganach; szacowane materiały niezbędne do wykonania napraw istniejących ozdób, w ilości około:

- 200 m.b. węża świetlnego LED zimna biel,

- 200 m.b. węża świetlnego LED ciepła biel,

- 30 szt. zestawów zasilających do węży świetlnych LED,

- 100 szt. zaślepek do węży świetlnych LED,

- 50 szt. szpilek zasilających do węży świetlnych LED,

- 50 szt. szpilek typu wąż-wąż do węży świetlnych LED,

- 100 szt. koszulek termokurczliwych do węży świetlnych LED,

- 300 szt. opasek zaciskowych PCV białych,

- 100 szt. opasek stalowych zaciskowych,

- 1 sznur świetlny LED zewnętrzny zimna biel z efektem błysku,

- 1 sznur świetlny LED zewnętrzny ciepła biel z efektem błysku,

  - montaż i demontaż dekoracji oświetleniowych na słupach – 218 szt. (w tym 70 szt. nowych dekoracji oświetleniowych),

  - montaż i demontaż 30 szt. kompletnych węży świetlnych LED na straganach (w tym 
6 szt. nowych węży świetlnych),

  - montaż i demontaż napisu świetlnego „Wesołych Świąt” o dług. 4,90 m,

  - montaż i demontaż dużej sztucznej choinki o wys. 10 m na Placu Wolności – 1 szt.,

  - montaż i demontaż oświetlenia małych choinek na terenie miasta – 6 szt.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne do realizacji prac wymienionych w  ust. 1  dekoracje oświetleniowe do montażu na latarnię, węże świetlne przeznaczone 
do montażu na straganach, kurtyny świetlne przeznaczone do dekoracji małych choinek oraz sztuczną dużą choinkę; pozostałe materiały zapewnia Wykonawca.

Dekoracje oświetleniowe, węże świetlne i kurtyny świetlne składowane są w magazynie przy ul. 1 Maja 2 w Szczecinku, natomiast duża sztuczna choinka składowana jest na terenie kotłowni MEC KR-I przy ul. Kołobrzeskiej w Szczecinku. Transport dużej choinki z miejsca składowania na Pl. Wolności zapewnia Wykonawca.

- Usługa montażu i demontażu polega na wykonaniu montażu dekoracji świątecznych we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach oraz wykonaniu wszelkich prac związanych z usuwaniem awarii instalacji elektrycznych wraz z wymianą uszkodzonych źródeł światła oraz utrzymaniu wyżej wymienionych elementów w dobrym stanie technicznym w okresie trwania umowy, jak również na zdemontowaniu elementów dekoracji oraz przekazania do magazynu Zamawiającego. Wymaga się od Wykonawcy usługi, że przystąpi do wykonywania potrzebnego zakresu robót nie później niż następnego dnia od wystąpienia awarii. Sprzęt oraz wszelkie materiały potrzebne do wykonania usługi zapewnia Wykonawca.

4. Przedmiot umowy wykonany przez Wykonawcę i oddany Zamawiającemu będzie całkowicie zgodny z umową i będzie odpowiadać potrzebom, dla których jest przewidziany.

5.  Roboty realizowane przez Wykonawcę będą obejmowały każdą pracę, która jest konieczna dla spełnienia wymagań określonych umową lub, która jest implikowana przez umowę,                   lub która wynika z jakiegokolwiek zobowiązania Wykonawcy, a także wszystkie prace                nie wymienione w umowie, ale które mogą być wywnioskowane jako konieczne                            dla stabilności lub ukończenia, lub bezpiecznego, niezawodnego i sprawnego działania przedmiotu umowy.

§ 2

- 1.	Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

- rozpoczęcie prac montażowych – 22.11.2019 r.,

- zakończenie montażu dużej sztucznej choinki – 04.12.2019 r.,

- zakończenie montażu węży świetlnych na straganach - w dniu poprzedzającym rozpoczęcie jarmarku świątecznego tj. 11.12.2019 r.,

- zakończenie prac montażowych (z wyłączeniem montażu dużej sztucznej choinki oraz montażu węży świetlnych na straganach) - 14.12.2019 r.,

- zakończenie demontażu węży świetlnych ze straganów – w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu jarmarku świątecznego, tj. 16.12.2019 r.

- zakończenie prac demontażowych – 07.02.2020 r.

2.Terminami zakończenia robót, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 i pkt 6 są dni sporządzenia

Protokołów Odbioru Wykonanych Prac.

§ 3

- 1.	Zamawiający zobowiązuje się do:

- przekazania Wykonawcy w dniu 22.11.2019 r. do sprawdzenia i naprawy istniejących ozdób świątecznych,

- przekazania Wykonawcy najpóźniej w dniu 04.12.2019 r. 70 szt. nowych dekoracji świątecznych,

- przekazania Wykonawcy najpóźniej w dniu 09.12.2019 r. 6 szt. nowych węży świetlnych,

- przejęcia od Wykonawcy wykonanych przez niego robót w terminie 14 dni licząc                                        od daty zgłoszenia ich wykonania,

- odbioru wykonanych prac.

- 2.	Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania przedmiotu umowy,

- prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP, P. Poż. i ochrony środowiska oraz zasadami wiedzy technicznej.

§ 4

1.	Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości: …………………………… zł netto + VAT (słownie: ………………………………… zł netto +VAT), tj. łącznie ………….……. zł brutto (słownie: …………………… zł brutto).

2.	Strony stwierdzają, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało poprawnie określone z pełną odpowiedzialnością Wykonawcy za interpretację danych i jest ono wystarczające przez cały czas trwania umowy bez możliwości jego zmiany w trakcie trwania umowy (wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z art. 632 K. c.) oraz pokrywa wszystkie zobowiązania Wykonawcy w/g umowy              i wszystko, co konieczne dla właściwej realizacji i oddania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia.

§ 5

- Zapłata wynagrodzenia za montaż dekoracji w kwocie: ………… zł brutto nastąpi            po montażu dekoracji i protokolarnym odbiorze robót, na podstawie faktury VAT  wystawionej przez Wykonawcę.

- Zapłata wynagrodzenia za demontaż dekoracji w kwocie: ………….…  zł brutto nastąpi po demontażu dekoracji i protokolarnym odbiorze robót, na podstawie prawidłowo faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

- Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.

§ 6

- Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywać się będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy podane na fakturach VAT, wystawionych                            na podstawie Protokołów Odbioru Prac i będzie płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego.

- Za prawidłowo wystawioną fakturę VAT, rozumie się fakturę zawierającą następujące dane Nabywcy i Płatnika:

Nabywca: Miasto Szczecinek, pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek, NIP: 673-00-10-209,

Płatnik: Urząd Miasta Szczecinek, pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze, która będzie wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

- Jeżeli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę, o którym mowa 
ust. 4 jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT to Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w § 6 ust. 2 nin. umowy.

- Numer identyfikacyjny VAT Wykonawcy: ……………………………..

§ 7

- Nadzór nad wykonaniem robót z ramienia Zamawiającego będzie pełnił:

……………………….. - Inspektor Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta Szczecinek, zwany dalej Przedstawicielem Zamawiającego.

- Do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy ze strony Wykonawcy wyznacza się  ……………………… .

§ 8

- Wykonawca jest obowiązany	w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy do zapłaty kary umownej Zamawiającemu w wysokości jn.:

1)	za opóźnienie w przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy z przyczyn leżących             po stronie Wykonawcy w wysokości 0,30 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia	licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego,

2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących     po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.

- Zamawiający jest obowiązany do zapłaty 	kary umownej Wykonawcy w wysokości jn.:

1)	za opóźnienie w przekazaniu do sprawdzenia i naprawy istniejących ozdób świątecznych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 0,30 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

2)	za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 0,30 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien być zakończony,

3)	za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.

- W przypadku poniesienia szkody wyższej od zastrzeżonych powyżej kar umownych, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych                                 w Kodeksie cywilnym.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z przysługującego wynagrodzenia.

§ 9

- Jeżeli Zamawiający mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru                       nie przystąpi do odbioru, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną przez siebie komisję zawiadamiając o tym Zamawiającego listem poleconym.

- Protokół, o którym mowa w ust. 1 stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT                          i żądania zapłaty wynagrodzenia.

- Zamawiający naliczy karę w wysokości 10 % licząc od wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 o ile pomimo zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót Komisja powołana przez Zamawiającego odstąpi od rozpoczęcia czynności odbiorowych z winy Wykonawcy.

§ 10

1.	Każda ze stron umowy zobowiązana jest do realizacji obowiązków informacyjnych określonych przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO w takim zakresie w jakim są do tego zobowiązane zgodnie z tymi przepisami.

2.	Strony zobowiązują się do przekazania swoim reprezentantom oraz osobom przez siebie zatrudnionym (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia, co dotyczy również umów cywilnoprawnych), których dane osobowe będą ujawniane drugiej stronie umowy jako administratorowi danych w związku z zawarciem oraz realizacją umowy, znanych Stronie przekazującej informacji wskazanych w art. 14 RODO.

§ 11

- Strony nie będą odpowiedzialne za niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie swych odpowiednich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w przypadkach, gdy takie niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie spowodowane zostało zaistnieniem siły wyższej.

- Siła wyższa oznacza nadzwyczajny przypadek pozostający poza kontrolą, działaniami     lub powstrzymaniem się od działań przez stronę, którego nie sposób było przewidzieć ani uniknąć, który zaistniał po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okoliczności stanowiące siłę wyższą dla celów niniejszej umowy uznaje się przede wszystkim wojnę, klęski żywiołowe i inne działania sił przyrody, strajki, awarie, a także nadzwyczajne działania rządowe i administracyjne oraz działania podmiotów mających wpływ na wykonanie niniejszej umowy, a których działalność jest niezależna od stron umowy.

- Każda ze stron, w miarę możliwości, zobowiązuje się poinformować stronę drugą
o przypadkach i charakterze siły wyższej, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie ich wzajemnych zobowiązań i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

- W przypadku, gdyby okoliczność siły wyższej będzie trwała dłużej niż 14 dni, każda
ze stron będzie uprawniona do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 12

Zmiany do niniejszej umowy mogą być wnoszone tylko na piśmie za obopólną zgodą stron              w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 14

- Wszelka korespondencja między stronami będzie dokonywana na adresy umieszczone na pierwszej stronie niniejszej umowy.

- W wypadku zmiany adresu, każda ze stron jest zobowiązana do powiadomienia na piśmie o tym fakcie drugą stronę.

- Wszelkie negatywne konsekwencje wynikające z braku informacji, o której mowa w ust. 2 obciążają stronę, która nie dopełniła obowiązku poinformowania o zmianie adresu.

- Korespondencja wysłana listem poleconym lub pocztą kurierską na adres podany na wstępie niniejszej umowy jest uważana za doręczoną.

§ 15

- Jeżeli jakieś postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie się nieskuteczne,                            to nie narusza to ważności pozostałych postanowień. Strony umowy w takim przypadku zobowiązane są do dokonania uregulowania zastępczego, które jest możliwie najbliższe celowi gospodarczemu postanowienia nieskutecznego.

- Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, że informacja ma być „pisemna” lub „na piśmie” lub „z zachowaniem formy pisemnej”, oznacza to wszelkie informacje pisane i drukowane komputerowo wysłane listem poleconym.

§ 16

Wszelkie ewentualne spory wynikające z treści i wykonywania niniejszej umowy lub z nią związane, strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, działając w dobrej wierze                     i w poszanowaniu słusznego interesu drugiej strony. Jeżeli wypracowanie rozwiązania polubownego w terminie 15 dni od poinformowania o zaistnieniu sporu nie będzie możliwe, strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego, sądowi powszechnemu.

§ 17

- Integralną częścią umowy jest Zapytanie ofertowe Zamawiającego oraz Oferta Wykonawcy.

§ 18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu                dla każdej ze stron.

WYKONAWCA															ZAMAWIAJĄCY